# 베타 테스트 운영 계획

누리커머스 모바일팀 · 2026년 10월

# 1. 대상과 기간

사내 베타 테스터 200명, 베타 오픈일부터 2주간 운영한다.

# 2. 피드백 수집

앱 내 피드백 버튼: 화면 캡처와 기기 정보를 자동 첨부

대화 채널 #모바일-주문앱: 일상적인 의견과 질문

주 1회 설문: 만족도와 기능별 평가

# 3. 일정

1주차: 간편 재주문 집중 테스트

2주차: 포인트·쿠폰 통합 테스트, 종합 설문

종료 후 3일 내: 결과 보고와 출시 판단(Go/No-Go)

# 4. 담당

운영 총괄 김서연 · 테스트 시나리오 정도윤 · 공지·설문 최유나 · 버그 대응 이준호